Registro Pubblicazione n.

COMUNE DI MONTECATINI TERME

#### C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 512

DEL 29/12/2010.

OGGETTO: SOSTITUZIONE ALBERATURE NEI VIALI CITTADINI, INTERVENTI DI ARREDO URBANO SULLE STRADE DI ACCESSO AL VILLAGGIO TERMALE ED OPERE DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA AREE A MARGINE DEL PARCO TERMALE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

L’anno DUEMILADIECI, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 14,45 nel Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con l’intervento:

| BELLANDI GIUSEPPE Sindaco Assente FANUCCI EDOARDO Vice Sindaco Presente FERRETTI DAVIDE Assessore Presente GALLUZZI MONICA Assessore Presente IALUNA BRUNO Assessore Presente PUCCI STEFANO Assessore Assente RUCCO ENNIO Assessore Assente TOSI FABIO Assessore Presente |
| --- |
| TOTALE PRESENTI N. 5 | TOTALE ASSENTI N. 3 |

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. EDOARDO FANUCCI, nella sua qualità di Vice Sindaco.

Assiste il Sig. Dott. ANTONIO FAVARA, Segretario Generale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che la Giunta Comunale ha approvato in data 15/10/2010 giusta deliberazione  n. 394 lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche con riguardo al periodo 2011/2013 nonché il connesso Schema di Elenco Annuale 2011, figurando in seno a detti strumenti programmatori altresì la previsione di lavori volti alla sostituzione di alberature lungo i viali cittadini, alla realizzazione di interventi di arredo urbano sulle strade di accesso al Villaggio Termale ed alla valorizzazione e salvaguardia delle aree a margine del Parco Termale;

che i lavori di cui al capoverso che precede, dell’importo complessivo su base triennale pari ad € 770.000,00 in specie ripartito in € 310.000,00 per l’anno 2011, € 230.000,00 per l’anno 2012 ed € 230.000,00 per l’anno 2013, risultano funzionali alla riqualificazione del complesso arboreo ubicato in corrispondenza della viabilità di accesso al Villaggio Termale, dell’area del Centro Commerciale Naturale e delle zone limitrofe al Parco Termale quali parti del territorio comunale a particolare vocazione turistica, e coincidono con le lavorazioni di seguito elencate:

- sostituzione ed integrazione alberature previa rimozione delle ceppaie esistenti;

- interventi di riqualificazione urbana (arredo urbano, verde pubblico, pavimentazioni, pubblica illuminazione, ecc.) a fini migliorativi del decoro dell’area di accesso al Villaggio Termale;

- valorizzazione e tutela di strade e percorsi pedonali siti a margine del Parco Termale, recupero delle aree verdi ivi esistenti e potenziamento illuminazione pubblica;

che l'attività della Giunta Comunale di cui al presente provvedimento è prodromica nonché strumentale all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e collegato Piano Annuale;

VISTI a tal proposito:

l’articolo 128, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, il quale testualmente recita: “L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi”;

l’articolo 128, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, il quale testualmente recita: “Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto”;

| IL VICE SINDACO (F.to Dott. Edoardo Fanucci) | IL SEGRETARIO GENERALE (F.to Dott. Antonio Favara) |
| --- | --- |

l’articolo 128, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, il quale testualmente recita: “I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

DATO ATTO:

che l’articolo 128, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 dispone, per quanto inerente i lavori di importo compreso tra € 100.000,00 ed € 999.999,99, unicamente l’obbligo, ai fini dell’inserimento delle corrispondenti opere in seno all’Elenco Annuale, di approvare lo studio di fattibilità, non vietando tuttavia, in sostituzione di quest’ultimo, l’approvazione del progetto preliminare;

che in virtù di ciò di cui alla parte terminale del punto che immediatamente precede, i lavori ricompresi nella fascia di importo di cui sopra saranno inseriti nell’Elenco Annuale 2011 e nel correlato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013 previa approvazione del livello di progettazione di cui al presente deliberato;

PRESO ATTO che l’approvazione dei documenti programmatici di cui sopra è condizione legale per la realizzazione dei lavori pubblici;

VISTO il combinato disposto degli artt. 93, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e 18 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, i quali identificano gli elementi essenziali, minimi e necessari all’approvazione del progetto preliminare, nonché le caratteristiche oggettive dei medesimi elementi;

VALUTATO che il Responsabile Unico del Procedimento, appresso meglio identificato, ha accertato la conformità degli elaborati costituenti il progetto di cui trattasi al disposto normativo di cui agli artt. 18 e ss. del D.P.R. n. 554 in data 21 dicembre 1999, dando luogo contestualmente, in ottemperanza agli artt. 46 e 48 del predetto D.P.R. n. 554/1999, alla verifica e validazione, che si allega al presente atto sub lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;

VISTI, per quanto sopra, i sottoelencati elaborati tipici del progetto preliminare, allegati al presente provvedimento e redatti in data 22/12/2010 dal progettista Geom. Marco Mazzei ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 18 e ss. del D.P.R. n. 554/1999 nell’ambito dei lavori di sostituzione alberature nei viali cittadini, interventi di arredo urbano sulle strade di accesso al Villaggio Termale ed opere di valorizzazione e salvaguardia aree a margine del Parco Termale:

- Allegato “B”		Relazione illustrativa e tecnica;

- Allegato “C”		Planimetria generale;

- Allegato “D”            Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei

piani di sicurezza;

| IL VICE SINDACO (F.to Dott. Edoardo Fanucci) | IL SEGRETARIO GENERALE (F.to Dott. Antonio Favara) |
| --- | --- |

- Allegato “E”		Calcolo sommario della spesa;

CONSIDERATO che nel quadro della suddetta relazione illustrativa e tecnica (citato allegato “B”) si è altresì:

accertato la conformità quantitativa e qualitativa degli elaborati costituenti il progetto di cui trattasi al disposto normativo di cui agli artt. 18 e ss. del D.P.R. n. 554 in data 21 dicembre 1999;

attestato, ai sensi dell’art. 93, c. 2 e 3, D.Lgs. n. 163/2006, ed in relazione alla tipologia dei lavori, che non si sono resi necessari studi di prefattibilità ambientale, né indagini idrogeologiche, geologiche ed archeologiche preliminari previste rispettivamente alle lettere c) e d) dell’art. 18, comma 1 del citato D.P.R. n. 554 in data 21 dicembre 1999;

rilevato che le aree su cui saranno effettuati i lavori sono tutte di proprietà comunale in quanto appartenenti al demanio, e quindi non necessitano dell’attivazione di procedure espropriative;

accertato la conformità del progetto da approvarsi in questa sede al vigente P.R.G.C. di questo Ente, configurandosi le sopra richiamate zone di intervento, in seno a detto strumento urbanistico, nel novero delle aree a verde e della viabilità esistente;

accertato che per la tipologia dei lavori oggetto della progettazione di cui trattasi risulterà necessario, con riguardo alle zone ricadenti all’interno del perimetro a vincolo paesaggistico – ambientale, acquisire sia l’autorizzazione od il nulla osta da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato ai sensi del D.Lgs. n. 42 in data 22/1/2004 (ex D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Parti I e II), sia il preventivo atto di assenso da parte della Commissione Edilizia Integrata Comunale;

rilevato che indicativamente saranno rispettati i tempi di cui all’Elenco Annuale e più precisamente:

- progettazione definitiva entro il 30/5/2011;

- progettazione esecutiva entro il 31/8/2011;

- esperimento della gara d’appalto entro l’1/12/2011;

- stipulazione del contratto di appalto entro il 30/1/2012;

- inizio lavori entro il 15/3/2012;

- ultimazione lavori entro l’1/10/2012;

- certificazione della regolare esecuzione entro il 31/12/2012;

VALUTATO che il progettista Geom. Marco Mazzei ha quantificato per il progetto de quo una spesa complessiva pari ad € 770.000,00, così ripartita:

- Lavori a base d’asta					€  610.000,00

- Oneri per la sicurezza					€    20.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- IVA 20% lavori						€  122.000,00

- IVA 20% oneri sicurezza					€      4.000,00

- Oneri di progettazione					€      9.450,00

- Imprevisti ed arrotondamento				€      4.550,00

TOTALE		€  770.000,00

| IL VICE SINDACO (F.to Dott. Edoardo Fanucci) | IL SEGRETARIO GENERALE (F.to Dott. Antonio Favara) |
| --- | --- |

PRESO ATTO che questa Amministrazione Comunale ha attualmente preventivato di finanziare l’esecuzione delle opere in parola a mezzo proventi derivanti da oneri di urbanizzazione;

RILEVATO altresì che si rende necessario provvedere all’approvazione del progetto preliminare relativo ai lavori sopra indicati;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere tecnico favorevole, reso dal responsabile del Servizio interessato (allegato "F");

VISTO - per quanto di competenza e con riguardo al valore di deliberato precipuamente di indirizzo del presente atto, che al momento non comporta alcun effettivo impegno di spesa - il parere contabile favorevole, reso dal responsabile dei Servizi Finanziari (allegato "G");

AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- DI APPROVARE per tutte le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui si intendono integralmente confermate, il progetto preliminare in ordine ai lavori di sostituzione alberature nei viali cittadini, interventi di arredo urbano sulle strade di accesso al Villaggio Termale ed opere di valorizzazione e salvaguardia aree a margine del Parco Termale, redatto in data 22/12/2010 dal progettista Geom. Marco Mazzei e costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato “B”		Relazione illustrativa e tecnica;

- Allegato “C”		Planimetria generale;

- Allegato “D”             Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei

piani di sicurezza;

- Allegato “E”		Calcolo sommario della spesa;

- DI PRENDERE ATTO della “Verifica del progetto preliminare” (allegato “A”), effettuata ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 554/1999;

- DI DARE ATTO che l’ammontare totale previsto ai fini della realizzazione dei lavori di cui in epigrafe risulta pari ad € 770.000,00, ripartito nel modo seguente:

- Lavori a base d’asta					€  610.000,00

- Oneri per la sicurezza					€    20.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

| IL VICE SINDACO (F.to Dott. Edoardo Fanucci) | IL SEGRETARIO GENERALE (F.to Dott. Antonio Favara) |
| --- | --- |

- IVA 20% lavori						€  122.000,00

- IVA 20% oneri sicurezza					€      4.000,00

- Oneri di progettazione					€      9.450,00

- Imprevisti ed arrotondamento				€      4.550,00

TOTALE		€  770.000,00

- DI DARE ATTO:

che questa Amministrazione Comunale ha attualmente preventivato di finanziare l’esecuzione delle opere in parola a mezzo proventi derivanti da oneri di urbanizzazione;

- DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Mario Damiani del “Servizio Tecnico”;

- DI DARE ATTO:

- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

- che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari, ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000;

- DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 7 (sette) allegati;

- DI DARE ATTO altresì che gli allegati dalla lettera "A" alla lettera "E" sono contenuti nel rispettivo fascicolo depositato presso l'U.O “Segreteria e Affari Generali”.

*   *   *

LA GIUNTA COMUNALE

EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D I C H I A R A

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti  dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

*   *   *

| IL VICE SINDACO (F.to Dott. Edoardo Fanucci) | IL SEGRETARIO GENERALE (F.to Dott. Antonio Favara) |
| --- | --- |

Il presente verbale, che consta di n.  21  fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to EDOARDO FANUCCI	F.to ANTONIO FAVARA

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montecatini Terme,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Sviluppo e Affari Generali”

F.to  Rafaela Verdicchio

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio il   .

Montecatini Terme, ____________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Sviluppo e Affari Generali”

F.to  Rafaela Verdicchio

___________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Montecatini Terme, ________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Sviluppo e Affari Generali”

Rafaela Verdicchio